|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 基于Spark的高校智慧就业大数据分析平台 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 第4组 撰 写 人（签名）： 何健 完 成 日 期： 2026-7-15 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 会 议 日 期： |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年7月10日 | 时间 Time | 17:00 | 地点 ADD. | 华迪实训基地611 |
| 主题： 先启阶段，讨论项目架构以及小组分工情况 |  |  |  |  |  |
| 主持人：韩磊 出席者：徐涵冰，何健，胡方韬，刘嘉轩 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 讨论基于Spark的高校智慧就业大数据分析平台的整体框架 - 小组内根据各成员掌握情况和兴趣进行项目分工 |  | - 确定学生端与高校端的双端管理 完成度：100% - 确定各成员职责与分工 - 完成度：100% |  | 问题1：招聘数据要尽可能全面 问题1解决方案： - 将爬取数据任务分工下去，成员独立完成对某招聘平台的数据爬取，并统一字段 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩磊 | 项目经理 | 第四组 |  |  |
| 2 | 徐涵冰 | 全栈工程师 | 第四组 |  |  |
| 3 | 何健 | 全栈工程师 | 第四组 |  |  |
| 4 | 胡方韬 | 全栈工程师 | 第四组 |  |  |
| 5 | 刘嘉轩 | 全栈工程师 | 第四组 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年7月15日 | 时间 Time | 10:00 | 地点 ADD. | 华迪实训基地611 |
| 主题： 产品化阶段，测试项目的完整流程 |  |  |  |  |  |
| 主持人：韩磊 出席者：徐涵冰，何健，胡方韬，刘嘉轩 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 统计项目功能需求与完成情况 - 测试项目流程中是否有不符合预期的地方 - 答辩预准备 |  | - 将项目功能需求与实际情况一一比对，发现无遗漏 完成度：100% - 部署该项目，跑一次完整的流程，从登录到学生端、高校端的使用过程中未发现明显bug - 完成度：100% - 梳理答辩流程和可能遇到的问题 - 完成度：100% |  | 无 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩磊 | 项目经理 | 第四组 |  |  |
| 2 | 徐涵冰 | 全栈工程师 | 第四组 |  |  |
| 3 | 何健 | 全栈工程师 | 第四组 |  |  |
| 4 | 胡方韬 | 全栈工程师 | 第四组 |  |  |
| 5 | 刘嘉轩 | 全栈工程师 | 第四组 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |